Diario di lavoro

| Luogo | Scuola d’Arti e Mestieri di Trevano |
| --- | --- |
| Data | 14.11.2025 |

Lavori svolti

Mattina: Continuazione file Front-End e Back-End Ho inserito la scena del modello da personalizzare, nella pagina di personalizzazione. Pomeriggio: Ho iniziato ad implementare i modificatori da farli sulla vettura, in modo che l’utente possa personalizzarlo. Sono riuscito a fare l’algoritmo del download (iniziando con la creazione del poster).

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Algoritmo download, non ho saputo implementarlo Soluzione: sito

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo, sto cercando di velocizzare l’implementazione, ora dovrei essere quasi alla fine ma sono quasi a metà.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare ad implementare i modificatori