Diario di lavoro

| Luogo | Scuola d’Arti e Mestieri di Trevano |
| --- | --- |
| Data | 28.11.2025 |

Lavori svolti

Mattina: Ho gestito i modelli della view, quelli da visualizzare, visto che ho visto che recentemente non funzionava la visualizzazione nella pagina principale (con Blender3D, per modificare la camera) Ho continuato a gestire i modificatori per la vettura, iniziando con la scelta di una zona sulla vettura. Pomeriggio: Ho continuato con le zone della vettura, nel back-end Utilizzo di Blender3D, per suddividere i meshes, nelle zone della vettura Ho documentato le implementazioni inserite nel prodotto

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho avuto problemi con un mesh di tipo Plane, per inserire il numero di gara della persona, che lo mostrava sotto la vettura e non sulla vettura, per ora non ho trovato soluzioni, proverò la prossima lezione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono decisamente in ritardo, dovrei essere alla fase dei Test, ma sono ai modificatori della personalizzazione purtroppo.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare ad implementare i modificatori